***Приложение***

***Проект***

**Дорожная карта по подключению к компонентам системы «Электронный бюджет»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование этапа** | **Ответственный** | **Срок** | **Ожидаемый результат** |
|  | Подготовка информационно-технологической инфраструктуры к подключению к компонентам системы «Электронный бюджет» | Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ  Органы Федерального казначейства | До 06.07.2015 | Техническая готовность автоматизированных рабочих мест пользователей для работы с компонентами системы «Электронный бюджет» и соответствие их требованиям изложенным в Приложениях №1 и №2 к Перечню мероприятий (Приложение №6) Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801 |
|  | *Определение ответственного за техническое обеспечение работы с компонентами системы «Электронный бюджет»* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственного сотрудника* |
|  | *Определение ответственного за подключение пользователей к компонентам системы «Электронный бюджет»* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственного сотрудника* |
|  | *Назначение администратора информационной безопасности* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственного сотрудника* |
|  | *Оформление доверенности на получение специальных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих создание защищенного соединения с компонентами системы «Электронный бюджет», лицензионных ключей и эксплуатационной документации для сотрудников, указанных в п.п. 1.1-1.3* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 07.05.2015* | *Доверенность для лиц из п.п. 1.1-1.3 на получение СКЗИ, лицензионных ключей и документации согласно Приложению№5 Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801* |
|  | *Направление в орган Федерального казначейства заявки на выдачу специальных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих создание защищенного соединения с компонентами системы «Электронный бюджет», лицензионных ключей и эксплуатационной документации* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 15.05.2015* | *Заявка на выдачу СКЗИ, лицензионных ключей и документации, оформленная согласно Приложению №4 Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801* |
|  | *Получение и установка специальных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих создание защищенного соединения с компонентами системы «Электронный бюджет», лицензионных ключей и эксплуатационной документации* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ*  *Органы Федерального казначейства* | *До 01.07.2015* | *Подготовленные рабочие места пользователей для работы с компонентами системы «Электронный бюджет», соответствующие требованиям, изложенным в Приложениях №1 и №2 к Перечню мероприятий (Приложение №6) Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801* |
|  | *Направление в орган Федерального казначейства заявки Актов установки СКЗИ, ввода в эксплуатацию и закрепления их за ответственными лицами в соответствии с Регламентом удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 0412.2013 г. № 279* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ* | *В течение 3 рабочих дней после выполнения п. 1.6 дорожной карты* | *Подготовка в предоставление в орган ФК актов по форме Приложения № 22 Регламента удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 0412.2013 г. № 279;*  *количество Актов должно равняться количеству рабочих мест, с которых будет осуществляться доступ в ГИИС «ЭБ»* |
|  | Подключение пользователей | Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ; Органы Федерального казначейства | До 15.05.2015 | Подготовка и предоставление в органы Федерального казначейства пакета документов для подключения пользователей к компонентам системы «Электронный бюджет» |
|  | *Определение ответственных за ведение ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ и формирование предложений по внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг и работ* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственных сотрудников* |
|  | *Определение ответственных за согласование предложений по внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг и работ* | *Министерство финансов РТ*  *Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственных сотрудников* |
|  | *Определение ответственных за ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса* | *Министерство финансов РТ*  *Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 06.05.2015* | *Ведомственный приказ о назначении ответственных сотрудников* |
|  | *Обеспечение сотрудников, указанных в п.п. 1.1-1.3 ключами электронной подписи и квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ; Органы Федерального казначейства* | *До 14.05.2015* | *Файлы сертификатов ключей проверки электронных подписей* |
|  | *Предоставление в органы Федерального казначейства документов на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» для ведения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ;* | *До 15.05.2015* | * *Два экземпляра заявки на подключение пользователей органа, осуществляющего полномочия учредителя из п. 2.1 дорожной карты в соответствии с Приложением 1 к Письму МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* * *Ведомственный приказ о назначении ответственного согласно п. 1.2 дорожной карты;* * *Копия ведомственного приказа или доверенность о праве должностного лица подписывать заявки на подключение (предоставляется в случае если заявка подписана не руководителям органа, осуществляющего полномочия учредителя);* * *Файл сертификата ключа проверки электронной подписи каждого пользователя из п. 2.1 дорожной карты (предоставляется на съемном носителе);* * *Согласия на обработку персональных данных для каждого пользователя из п. 2.1 дорожной карты, оформленные в соответствии с Приложением №3 к Перечню мероприятий (Приложение №6) Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* |
|  | *Предоставление в органы Федерального казначейства документов на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» для согласования предложений о внесении изменений в базовые перечни государственных (муниципальных) услуг и работ* | *Министерство финансов РТ;*  *Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 15.05.2015* | * *Два экземпляра заявки на подключение пользователей органа, осуществляющего полномочия учредителя из п. 2.2 дорожной карты в соответствии с Приложением 2 к Письму МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* * *Ведомственный приказ о назначении ответственного согласно п. 1.2 дорожной карты;* * *Копия ведомственного приказа или доверенность о праве должностного лица подписывать заявки на подключение (предоставляется в случае если заявка подписана не руководителям органа, осуществляющего полномочия учредителя);* * *Файл сертификата ключа проверки электронной подписи каждого пользователя из п. 2.2 дорожной карты (предоставляется на съемном носителе);* * *Согласия на обработку персональных данных для каждого пользователя из п. 2.2 дорожной карты, оформленные в соответствии с Приложением №3 к Перечню мероприятий (Приложение №6) Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* |
|  | *Предоставление в органы Федерального казначейства документов на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» для реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса* | *Министерство финансов РТ;*  *Муниципальные финансовые органы РТ* | *До 15.05.2015* | * *Два экземпляра заявки на подключение пользователей органа, осуществляющего полномочия учредителя из п. 2.3 дорожной карты в соответствии с Приложением 3 к Письму МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* * *Ведомственный приказ о назначении ответственного согласно п. 1.2 дорожной карты;* * *Копия ведомственного приказа или доверенность о праве должностного лица подписывать заявки на подключение (предоставляется в случае если заявка подписана не руководителям органа, осуществляющего полномочия учредителя);* * *Файл сертификата ключа проверки электронной подписи каждого пользователя из п. 2.3 дорожной карты (предоставляется на съемном носителе);* * *Согласия на обработку персональных данных для каждого пользователя из п. 2.3 дорожной карты, оформленные в соответствии с Приложением №3 к Перечню мероприятий (Приложение №6) Письма МФ РФ от 21.04.2015 №21-03-05/22801;* |
|  | Рассмотрение органом Федерального казначейства заявки на подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» | Органы Федерального казначейства;  Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ; | До 29.05.2015 | Предоставление доступа пользователям для работы с компонентами системы «Электронный бюджет» |
|  | *Осуществление проверки предоставленных, согласно п.п.2.5-2.7, документов* | *Органы Федерального казначейства* | *До 20.05.2015* | *Предоставление заявителю результатов проверки документов и принятие решения о регистрации пользователей в системе «Электронный бюджет»* |
|  | *Исправление ошибок в представленных документах и повторное направление их в органы Федерального казначейства* | *Министерства и ведомства РТ; Органы местного самоуправления РТ; Министерство финансов РТ; Муниципальные финансовые органы РТ; Органы Федерального казначейства* | *До 22.05.2015* | *Принятие органами Федерального казначейства решения о регистрации пользователей в системе Электронный бюджет»* |
|  | *Предоставление сотрудникам органов, осуществляющих полномочия учредителей, а также сотрудникам финансовых органов доступа к системе «Электронный бюджет»* | *Органы Федерального казначейства* | *До 29.05.2015* | *Предоставление учетных данных для доступа к компонентам системы «Электронный бюджет»* |